ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

  - Objednávateľ: Správa rekreačných a športových zariadení Humenné,

Chemlonská 7 , 06601  Humenné

IČO:                 00520560

Banka:	        Prima Banka a.s

IBAN:               SK30 5600 0000 0089 0752 4001

Zástupený:       Mgr. Peter Ždiňak

1.2 Zhotoviteľ:      BOS company, s.r.o., Kochanovce 84, 066 01  Humenné

IČO:                 47364351

DIČ:	        2023969024

Banka:	        Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Humenné

IBAN:               SK06 0900 0000 0050 5426 0070

Zastúpený:      Slavomír Bobaľa

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo a objednávateľ odoberie dielo v rozsahu a podľa tejto  zmluvy.

2. Predmet zmluvy

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu stavby: „Oprava sociálnych zariadení v letnom kúpalisku Humenné“.Práce budú pozostávať z komplexnej opravy mužských a ženských sociálnych zariadení na letnom kúpalisku. Práce budú pozostávať z odstránienia, dodávky a montáže novej sanity, obkladu a dlažieb , dverí a okien  vrátane ZTI a ELI.

Rozsah a popis prác je obsiahnutý v ocenenom výkaz výmer.

3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto  	zmluvy   v termíne do 60 dní od odovzdania staveniska.

  - Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

  - Miestom realizácie stavby je letné kúpalisko,Chemlonská 7 , Humenné.

4. Spolupôsobenie objednávateľa

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení  priestorov k prevedeniu stavebných prác, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

  - Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

5. Cena a platobné podmienky

  - Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo –Oprava sociálnych zariadení v letnom kúpalisku Humenné“ je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena predmetu diela :  	49,977,- Eur s dph

slovom: 			Štyridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatsedem EUR

  - Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

  - Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

  - Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.

  - Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov. Na výrobky podľa záruky výrobcu – min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa prevzatia diela.

  - Prípadnú reklamáciu vady diela si objednávateľ uplatní po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

  - Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný  odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

8. Zmluvné pokuty

  - Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

  - Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Podmienky realizácie diela

  - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu

  - Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

  - Zhotoviteľ musí umožniť výkon kontrolnej činnosti objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas  realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany životného prostredia.

10. Podmienky odovzdania a prevzatia diela

10.1 Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi,        	záväznými normami a najneskôr ku dňu začatia preberacieho   konania predloží 	objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov. Dielo  ukončené    odovzdávacím protokolom.

11. Záverečné ustanovenia

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícií objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. A taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

  - Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

  - Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a  s nimi súvisiacich predpisov.

  - Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch,  dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

  - Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola prerokovaná po vzájomnom prerokovaní podľa ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tieni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

  - Táto zmluva je platná dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke SRaŠZ Humenné.

V Humennom:

Slavomír Bobaľa					Mgr. Peter Ždiňak

konateľ		         		  poverený zastupovaním funkcie riaditeľa SRaŠZ